PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DO ECOSSISTEMA DE SOLUÇÕES DIGITAIS PARA MAPEAMENTO E GESTÃO CULTURAL

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

META 2	Publicação de uma versão atualizada do Mapas, contemplando as funcionalidades mínimas necessárias para atender à demanda por ferramentas digitais de mapeamento, monitoramento,prestação de contas, avaliação, cadastro e inscrição de propostas da Política Nacional de Fomento à Cultura Aldir Blanc.
PRODUTO 2	Roadmap com a relação das funcionalidades mínimas necessárias para desenvolvimento do Produto Mapas para atendimento aos requisitos da execução federativa das Leis de Fomento à Cultura

CONTEÚDO DO PRODUTO
Este produto compreende um conjunto de documentos e ferramentas que constituem as bases para a evolução do Produto Mapas, e que permitirá o início do diálogo entre as diversas equipes de desenvolvimento desse produto, para otimizar o planejamento colaborativo e a previsibilidade das entregas e melhorias na ferramenta, sendo constituído pelos itens a seguir:
- Evidências da Oficina de Design de Soluções Digitais
  Publicação evidenciando a realização e os achados da Oficina, que mapeou as necessidades para execução federativa das Leis de Fomento à Cultura. O documento detalha o banco de problemas identificados e está disponível para apreciação e colaboração pública nestes links: https://bit.ly/oficina-design-fomento e https://solucoesdigitais.mapas.tec.br/.
- Roadmap resumido
Apresentação da visão geral das ações planejadas no roadmap, disponível para apreciação e colaboração pública.

Roadmap detalhado
Previsão temporal de ações para implementação das funcionalidades mínimas necessárias, visando o atendimento aos requisitos da execução federativa das Leis de Fomento à Cultura.
ROADMAP RESUMIDO

ROADMAP DETALHADO

O roadmap foi elaborado em formato de infográfico, utilizando uma ferramenta de desenho colaborativo, e está disponível na última página deste documento. Todas as descrições abaixo indicam apenas o mês de início da cada ação. O prazo estimado em meses está indicado apenas no infográfico.

JANEIRO

Estruturação
Adequação do cronograma geral do projeto;
Desenho da estrutura de pessoas necessárias para desenvolvimento das atividades;

FEVEREIRO

Oficina de Design
Criação e refinamento metodológico da I Oficina de Design - Ativação Federativa de Soluções Digital para o Fomento à Cultura;
Realização da Oficina.

Banco de problemas
Construção do banco de problemas das soluções digitais para execução para federativa das Leis de Fomento à Cultura, de acordo com os relatos coletados na Oficina.

MARÇO

Sistematização do banco de problemas
Análise de causas e efeitos dos problemas mapeados com categorização de acordo com a etapa do fluxo.

Proposição de épicos iniciais
Identificação preliminar de macro necessidades que exigirão um conjunto de intervenções para solução.

Estruturação do roadmap de desenvolvimento
Definição de prazos gerais para desenvolvimento das funcionalidades, considerando as etapas de mapeamento e definição de requisitos e escopo.

ABRIL

Onboarding de novos integrantes do time
Integração dos bolsistas e prestadores de serviço que executarão as atividades operacionais nos squads.

Alinhamento de metodologia do roadmap de desenvolvimento*
Definição dos fluxos de acompanhamento, testes, validações e liberações das funcionalidades.

Refinamento de necessidades no fluxo de fomento*
Definição dos problemas que estão ligados diretamente ao fluxo e que podem ser resolvidos por uma solução digital. Etapa subsidiada pelos ativos da oficina e pela sistematização do banco de problemas.

Avaliação heurística*
Identificação de melhorias com baixo esforço técnico e alta geração de valor para as pessoas usuárias.

Mapeamento de jornada*
Documentação da jornada dos perfis gestora cultural, agente cultural, avaliadora, gestora de desenvolvimento, gestora de infraestrutura, administradora do sistema e público geral.

Testes de usabilidade*
Início dos testes a partir das jornadas mapeadas.

MAIO

Definição de MVPs*
Alinhamento de expectativas com MinC sobre as funcionalidades mínimas que serão desenvolvidas no escopo do Termo de Execução Descentralizada.

Desenho de experiência*
Arquitetura e prototipação de experiência e interface de usuário a partir do papéis definidos e indicações dos testes.

Desenvolvimento de funcionalidades
Desenvolvimento de código, correção de bugs e implementações indicadas pela equipe de design a partir das análises efetuadas nas etapas anteriores.

______
* Etapas vinculadas à Meta 2, Produto 3
Clique na imagem para conferir a versão online em alta resolução.[1]
[1] Link para versão impressa: https://www.figma.com/file/4J3YoNRyskxStp8UeqNKew/RoadMap-de-funcionalidades-m%C3%ADnimas-(27%2F03%2F24) ou https://bit.ly/RoadMapSolucoesDigitais